- CARTA DEL DOCUMENTO

| NOMBRE: | Estimación definitiva (nivel central) |
| --- | --- |
| PROCESO: | Ejecución |
| PROCEDIMIENTO: | Pago de estimaciones |
| OBJETIVO: | Permitir contar con un documento que concentre toda la información básica de la administración del contrato. |
| FUNDAMENTO LEGAL QUE LE DA ORIGEN: | Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Relacionados con las Mismas. |
| RESPONSABLE DE LLENARLO: | “El Contratista” |
| FORMA DE LLENADO: | En computador o manualmente con letra y números legibles. |
| FRECUENCIA: | Cada vez que se presente una estimación |
| NÚMERO DE EJEMPLARES: | Original |
| DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES: |  |
| EJEMPLAR | DESTINATARIO |
| ORIGINAL | Área contratante |

- REQUISITOS DEL DOCUMENTO.

  - Este documento debe ser formulado por el CONTRATISTA y se formula a nivel central cuando el servicio no se registra en SIRASEF.

- GUÍA DE LLENADO

| NÚMERO | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | NÚMERO DE ESTIMACIÓN Anotar el número de estimación que corresponda, según el contratista. Por ejemplo: 01 |
| 2 | DÍA INICIAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL GENERADOR DE OBRA Anotar el día inicial del periodo que comprende el generador de obra. Por ejemplo: 02 |
| 3 | MES INICIAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL GENERADOR DE OBRA Anotar el mes inicial del periodo que comprende el generador de obra. Por ejemplo: septiembre |
| 4 | DÍA FINAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL GENERADOR DE OBRA Anotar el día final del periodo que comprende el generador de obra. Por ejemplo: 02 |
| 5 | MES FINAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL GENERADOR DE OBRA Anotar el mes final del periodo que comprende el generador de obra. Por ejemplo: octubre |
| 6 | AÑO DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL GENERADOR DE OBRA Anotar el año del periodo de la estimación, en caso de que la estimación comprenda dos meses de dos años distintos, adecuar el formato de la fecha del periodo con el objeto de que se precise el periodo que comprende la estimación, dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa. Por ejemplo: 2008 |
| 7 | NÚMERO DE CONTRATO Anotar el número de contrato que ampara la ejecución de los trabajos. Por ejemplo: 7-Z-CB-A-510-W-0-7 |
| 8 | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Describir la obra o servicio que se ejecutó, de la misma forma en la que aparece en la convocatoria de licitación. Si trata de una carretera especificar el nombre de la misma, el Estado de la república en donde se ubica, el tramo y el subtramo donde se realizarán los trabajos. Por ejemplo: Obra: Trabajos de conservación rutinaria, longitud de 83.7 Kms de red secundaria. Carretera: Pedriceña – Rodeo. Estado de Durango, Tramo: Pedriceña – Rodeo, Subtramo: La Vereda. |
| 9 | INICIO DEL ENCADENAMIENTO Anotar el inicio del encadenamiento, se deberá anotar el kilómetro inicial del tramo de la obra. Por ejemplo: 113+000.00 |
| 10 | FINAL DEL ENCADENAMIENTO Anotar el final del encadenamiento, se deberá anotar el kilómetro final del tramo de la obra. Por ejemplo: 114+000.00 |
| 11 | LONGITUD DEL TRABAJO Anotar la longitud del trabajo a ejecutar correspondiente a cada encadenamiento. Por ejemplo: 1000 m |
| 12 | VOLUMEN TOTAL DEL PROYECTO Anotar el volumen total de los trabajos. Por ejemplo: 33,677.60 m3 |
| 13 | VOLUMEN DEL PROYECTO QUE COMPRENDE CADA ENCADENAMIENTO Anotar el volumen que comprende cada encadenamiento. Por ejemplo: 848 m3 |
| 14 | KILÓMETROS TOTALES DEL PROYECTO Anotar el número total de kilómetros de los trabajos. Por ejemplo: 28.30 Km |
| 15 | KILÓMETROS DEL PROYECTO QUE COMPRENDE CADA ENCADENAMIENTO Anotar el número de kilómetros por cada encadenamiento. Por ejemplo: 1.00 Km |
| 16 | VOL/Km Realizar la siguiente división: el volumen (VOL) de cada encadenamiento entre los Km de cada encadenamiento. Por ejemplo: 848 m3 |
| 17 | LONGITUD EJECUTADA Anotar la longitud ejecutada correspondiente a cada encadenamiento. Por ejemplo: 1.00 Km |
| 18 | VOLUMEN EJECUTADO Anotar el volumen realmente ejecutado en cada encadenamiento. Por ejemplo: 848 m3 |
| 19 | CONCEPTO Anotar el concepto de cada uno de los encadenamientos, en caso de ser necesarios. Por ejemplo: Despalmes, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada. |
| 20 | SUMATORIA VOL/Km Realizar la sumatoria de la columna VOL/Km. Por ejemplo: 7,167.00 m3 |
| 21 | SUMATORIA VOL EJECUTADO Realizar la sumatoria de la columna VOL EJECUTADO. Por ejemplo: 5,129.50 m3 |
| 22 | FIRMA AUTÓGRAFA Anotar la firma autógrafa del superintendente de obra y el residente de obra. Por ejemplo: |
| 23 | NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Anotar la profesión y nombre completo del superintendente de obra. Por ejemplo: Ing. José M. Rocha Meléndez |
| 24 | NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA Anotar la profesión y nombre completo del residente de obra. Por ejemplo: Ing. Fernando Loyo Martínez |

- CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA DE MODIFICACIÓN | REVISIÓN | MOTIVO DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Junio de 2009 | 0 | Documento Nuevo |
| Junio de 2012 | 1 | - Reforma al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas DOF 28/07/2010. - Revisión y actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 14/12/2011. - Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas DOF 9/04/2012. |
| Diciembre de 2012 | 2 | Cambio de logotipo |
| Junio de 2013 | 3 | Revisión y actualización |
| Diciembre de 2013 | 4 | Revisión y actualización |